×××景观绿化

养

护

方

案

上海××××有限公司

20××年××月××日

工程概况

绿地面积计15568平方米。本园区乔灌草配置合理、色彩丰富、季相变化明显，形成了层次分明、自然生态的植被群落，充分展现了自然谐趣美；各号房间的珊瑚绿篱的隔离使各个院落形成不同景观风格。园区栽植了香樟、广玉兰、榉树、桂花、八仙花等一百多个植物品种，其中有大规格香樟组成的林荫大道，有古红枫、果石榴、西府海棠、银杏、加拿利海枣等品种组成的号房景点。

绿化养护计划安排

1月(小寒、大寒)

1.果树整形修剪。

2.经常注意检查防寒设备、设施及苗木防寒包扎物。

3.翻地冬耕，施足冬肥。

4.剪除枯、残、病虫枝叶，彻底清除越冬的皮虫囊，刺蛾茧以及潜伏越冬虫害。

2月（立春、雨水）

1.继续进行落叶树及果树的冬季修剪。

2.继续剪除病虫枝，并注意观察病虫害的发生情况（如吹棉蚧、草履蚧等）。

3.继续积肥和制造堆肥，配制培养土，继续对各种落叶树施冬肥。

3月（惊蛰、春分）

天气渐暖，许多病虫害即将发生、要维护修理好各种除虫防病器械并准备好药品。注意蚜虫、草履蚧的发生，做到及时防治。

4月（清明、谷雨）

1. 抓好蚧虫、螨虫、地老虎、蚜螬、蝼蛄等寄虫及白粉病、锈病的防治工作。

2.做好松土、除草、花前施肥等工作。每周应对宿根花卉、春播草花施薄肥。

3.做好树木的剥芽、修剪。随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的枝条。

4.疏通、修整排水系统。

5月（立夏、小满）

1.对春季开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪，按技术操作要求，对树木进行剥芽修剪，对发生萌孽的小苗根部随时修剪剥除。

2.继续加强树木的养护管理工作，做好补苗、间苗、定苗工作，增施追肥、勤施薄肥。

3.本月气温渐高，病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测预报，做好防虫防病工作。

4.进行草坪轧剪，继续除去草坪中杂草。

6月（芒种、夏至）

1.本月进入梅雨季，气温高、湿度大，应抓紧进行补植。

2.对开花灌木进行花后修剪、施肥，对一些春播草花进行摘心修剪。

3.继续除去杂草，继续轧剪。

4.做好病虫害防治工作，本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、尺蠖、龟腊蚧等害虫和叶斑病、炭疽病、煤污病。

7月（小暑、大暑）

1.本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草、疏松土壤。

2.袋蛾、刺蛾、天牛、龟腊蚧、盾蚧、第二代吹棉蚧、螨类等害虫大量发生，应注意防治，同时要继续防治炭疽病、白粉病、叶斑病等。

3.伏天气温高，雨水少时要灌溉抗旱。本月又是暴雨较多的月份，故要注意防涝。

4.本月进入台风、潮汛季节，要做好防台、防汛工作，经常检查，及时扶正风倒木。

8月（立秋、处暑）

1.继续中耕除草，疏松土壤。

2.继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长。

3.本月份苗木生长旺盛，要及时追施肥料，对小苗要薄肥勤施。

4.继续做好防台风、防汛工作，发现风倒木及时扶正。

5.继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害树木的主要害虫（袋蛾、第二代刺蛾、天牛、螨类等）及主要病害（白粉病）炭疽病、叶斑病等）。

9月（白露、秋分）

1.继续抓好除害灭病工作；特别要经常检查蚜虫、木囊蛾等的发生情况，一经发现，立即防治。

2.继续进行中耕除草，继续除去草坪杂草，进行草坪轧剪，对球类、绿篱等进行整形修剪。

3.继续抓好病虫害防治工作。特别要检查发生较多的蚜虫、袋蛾、刺蛾、褐斑病及花灌木煤污病等病虫情况，及时防治。

10月（寒露、霜降）

1.做好防治病虫害工作，消灭各种成虫和虫卵。

2.继续中耕除草。

3.苗木停止生长后，检查成活率，摸清家底，保证冬春绿化工作的顺利进行。

11月（立冬、小雪）

1.做好防寒工作，对部分树木进行涂白，或用草绳包扎。

2.进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝；有虫卵枝及竞争枝、过密枝等。修剪果树，操作时要严格掌握操作规程和技术要求。

3.开始冬耕竹林，进行耕后施肥。

4.继续做好除害灭病工作。特别是除袋蛾囊、刺蛾茧等。

5. 进行冬翻，改良土壤。

12月（大雪、冬至）

1.继续进行整形修剪工作。

2.大量积肥，冬耕翻地，改良土壤。

3.做好防寒保暖工作，发现问题，迅速采取措施。

4. 继续抓好防治病虫害工作，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫源，并结合冬季大扫除，搞好绿地卫生工作。

5.维修工具，保养机械设备。

6.做好总结评比工作，制定翌年工作计划。

绿化工程养护预算

养护期：一年

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 取 方 式 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护人员工资 | 3人×12000元/人 | 36000.00 | 养护工人三人 |
| 2 | 养护机具 | 割草机、汽油泵各1台 | 5500.00 | 养护用浇水割草设备 |
| 3 | 养护耗材及易耗品等 |  | 3350.00 | 汽油、木桩、草绳等 |
| 4 | 管理费 | （1＋2＋3）×3% | 1345.50 |  |
| 5 | 利润 | （1＋2＋3）×5% | 2242.50 |  |
| 6 | 税金 | （1＋2＋3＋4＋5）×3.41% | 1651.74 |  |
| 7 | 总 计 |  | 50089.74 |  |
| 8 | 大写：伍万零捌拾玖元柒角肆分 |  |  |  |